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1. Пояснительная записка
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан на основе адаптированной рабочей программы профессионального модуля ПМ.02. ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации (семестрового контроля по МДК 02.01) для профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Целью использования комплекта оценочных материалов является определение уровня сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, необходимых мастеру для организации, координации и контроля работ по благоустройству и озеленению.

1. Матрица соответствия оценочных материалов индикаторам сформированности компетенций
	Код, наименование компетенции
	Наименование индикаторов сформированности компетенций
	Семестр
	№ задания

	ПК 2.1. Применять методики планирования, организовывать работу коллектива, читать документацию
	1. Разрабатывает последовательность (технологические карты) выполнения работ по озеленению.
2. Оптимизирует распределение бригады для выполнения поставленных задач.
	1
	1, 8, 15

	ПК 2.2. Анализировать потребность в материалах, инструментах, контролировать их наличие и качество
	3. Подбирает оптимальный набор инструментов и средств малой механизации под конкретную операцию.
4. Оценивает качество посадочного материала и грунтов при приемке.
	1
	2, 5, 12

	ПК 2.3. Определять методы ухода, технологии посадки, визуально и инструментально оценивать качество работ
	5. Определяет критические агротехнические ошибки при посадке и уходе.
6. Выбирает правильные сроки и способы выполнения работ по содержанию.
	1
	3, 9, 11, 13

	ПК 2.4. Проводить инструктажи, применять СИЗ, обеспечивать безопасность на объекте
	7. Определяет алгоритм действий в нестандартных/аварийных ситуациях на объекте.
8. Выбирает средства индивидуальной защиты (СИЗ) для специфических работ.
	1
	4, 7

	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
	9. Анализирует почвенно-климатические условия и выбирает оптимальные агротехнологии.
10. Обосновывает выбор ресурсосберегающих и экологичных методов.
	1
	6, 10, 14, 15

	ОК 02. Использовать современные средства поиска и анализа информации
	11. Интерпретирует данные профильных баз и нормативной документации для принятия управленческих решений.
	1
	6, 14

	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе
	12. Формулирует четкие задачи для подчиненных рабочих с учетом их квалификации.
	1
	8

	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению
	13. Обосновывает применение биологических методов и ресурсосберегающих технологий (капельный полив, мульчирование).
	1
	10

	ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям, преодолевать барьеры
	14. Моделирует действия мастера в условиях срыва сроков, поломки техники или изменения погоды.
	1
	15



Тестовые задания
Форма проведения: письменное тестирование 
Общее количество заданий: 15. Два варианта. 
Время выполнения: 60 минут.
Дополнительные материалы и оборудование (заполняется при необходимости): 
бумага, ручка, калькулятор. 
Особые условия (для лиц с ОВЗ и инвалидов): увеличение шрифта тестовых материалов, использование программ экранного доступа, увеличение времени выполнения на 30 минут.
При оценивании итоговых результатов теста учитывается выполнение предусмотренных рабочей программой практических работ. В случае невыполнения 50 % практических работ, максимальная оценка не может превышать балл «неудовлетворительно».
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ВАРИАНТ 1
Задание 1.* Формируемая ПК 2.1. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Расположите этапы посадки крупномерного дерева с комом земли в правильной технологической последовательности. Запишите последовательность букв. 
А) Обильный полив и мульчирование приствольного круга. 
Б) Подготовка посадочной ямы (с учетом размера кома). 
В) Установка дерева в яму, удаление обвязки с кома, засыпка плодородным грунтом с послойным уплотнением. 
Г) Установка растяжек для фиксации ствола. 

	Поле для ответа 
	
	
	
	



Задание 2.* Формируемая ПК 2.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Установите соответствие между видом работ и оптимальным инструментом/средством малой механизации. Запишите пары (цифра — буква).
	Вид работ
	Инструмент / Механизм

	1. Стрижка газона на больших площадях
	А) Ручной секатор и сучкорез

	2. Санитарная обрезка толстых ветвей дерева
	Б) Бензокоса (триммер) для труднодоступных мест

	3. Формовка живого изгороди из кустарника
	В) Самоходная газонная косилка

	4. Обкопка траншеи для садовой инженерии
	Г) Кусторез (электрический/аккумуляторный)

	
	Д) Бензиновый мотобур / штыковая лопата



	Поле для ответа:
	




Задание 3.**Формируемая ПК 2.3. 
Тип: открытый с развернутым ответом.
 Время: 4 мин. Инструкция: Напишите связный ответ (3-4 предложения). 
Текст задания: Вы принимаете партию саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой (ЗКС). Назовите 4 критических морфологических признака, по которым вы оцените качество посадочного материала и откажетесь от бракованной партии. 

	Поле для ответа:
	



Задание 4. Формируемая ПК 2.4. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите один правильный вариант и кратко объясните свой выбор. 
Текст задания: Бригада приступает к обработке кустарников системными гербицидами. Какой минимальный комплект СИЗ (средств индивидуальной защиты) обязан выдать и проконтролировать мастер? А) Только резиновые перчатки. Б) Спецодежда, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. В) Достаточно хлопчатобумажного костюма и медицинской маски. 
	Поле для ответа: 
	

	Обоснование:
	



Задание 5.* Формируемая ПК 2.2. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите два правильных ответа. Какие дефекты посадочного материала являются абсолютным основанием для его браковки и возврата поставщику? А) Наличие механических повреждений коры на штамбе до живой древесины. Б) Подсушенные кончики корней у саженцев с открытой корневой системой (ОКС). В) Отсутствие этикетки с названием сорта на контейнере. Г) Загнивание корневой системы и наличие запаха гнили от грунта. 

	Поле для ответа: 
	

	Обоснование:
	




Задание 6. Формируемая ОК 01, ОК 02.
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Установите соответствие между типом удобрения и его целью/признаком дефицита у растений.

	Тип удобрения
	Цель / Признак дефицита

	1. Азотное (N)
	А) Стимуляция роста корневой системы, подготовка к зиме.

	2. Фосфорное (P)
	Б) Устранение хлороза (пожелтения) листьев, стимуляция вегетативной массы.

	3. Калийное (K)
	В) Повышение иммунитета, устойчивости к засухе и морозам, созревание плодов.



	Поле для ответа:
	
	
	

	
	
	
	



Задание 7.** Формируемая ПК 2.4. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Расположите алгоритм действий мастера при получении рабочим химического ожога глаз раствором пестицида. 
А) Промывать глаз проточной водой или слабым раствором соды не менее 15 минут.
 Б) Немедленно прекратить работу, отвести пострадавшего в безопасную зону. 
В) Наложить сухую стерильную повязку, доставить в медпункт/вызвать скорую. 
Г) Найти и сохранить тару от химиката для идентификации вещества врачами. 

	Поле для ответа 
	
	
	
	



Задание 8. Формируемая ПК 2.1, ОК 04. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время: 4 мин. 
Инструкция: Напишите ответ (3-4 предложения).
 Текст задания: Вам необходимо организовать посадку 100 крупномеров сосны в сжатые сроки (3 дня). В вашей бригаде: 2 землекопа, 1 крановщик-оператор, 3 посадчика. Как вы распределите их задачи и организуете процесс для максимальной эффективности? 

	Поле для ответа 
	




Задание 9. **Формируемая ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите правильный вариант и объясните. 
Текст задания: Почему при посадке деревьев категорически запрещено заглублять корневую шейку ниже уровня почвы?
 А) Это приведет к недостатку света для корней. 
Б) Это вызовет подопревание коры, нарушение газообмена и гибель дерева.
 В) Это необходимо, чтобы корни не вымерзли зимой. 

	Поле для ответа: 
	

	Обоснование:
	



Задание 10. **Формируемая ОК 07, ПК 2.1.
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите два правильных ответа. Какие агротехнические приемы относятся к ресурсосберегающим и экологически безопасным при создании и содержании цветников? 
А) Мульчирование почвы корой или щепой для сохранения влаги и подавления сорняков. Б) Ежедневный поверхностный полив из шланга в полдень. 
В) Устройство систем капельного орошения с таймером. 
Г) Глубокая вспашка цветника каждые две недели для уничтожения почвенной фауны. 
	Поле для ответа: 
	

	Обоснование:
	



Задание 11. **Формируемая ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Расположите этапы создания посевного газона. 
А) Прикатывание почвы и посев семян.
 Б) Удаление мусора, камней, глубокая вспашка, выборка корней сорняков. 
В) Внесение стартовых удобрений и мелкое рыхление. 
Г) Выравнивание территории по проектным отметкам, предварительное уплотнение. 

	Поле для ответа 
	
	
	
	



Задание 12.** Формируемая ПК 2.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Установите соответствие между компонентом почвенной смеси и его основной функцией.

	Компонент
	Функция

	1. Верховой торф
	А) Дренаж, разрыхление тяжелых почв, предотвращание слеживания.

	2. Речной песок
	Б) Повышение влагоемкости, подкисление субстрата.

	3. Компост/Биогумус
	В) Источник питательных веществ и полезной микрофлоры.



	Поле для ответа 
	
	
	

	
	
	
	



Задание 13. **Формируемая ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите правильный вариант и объясните. 
Текст задания: В каком случае мастер должен запретить проведение санитарной обрезки деревьев? 
А) При обнаружении сухих веток диаметром до 3 см. 
Б) Во время активного сокодвижения (весенний "плач" у березы, клена) и в период массового цветения. 
В) При наличии на дереве гнезд птиц-вредителей. 
	Поле для ответа: 
	

	Обоснование:
	



Задание 14.** Формируемая ОК 01, ОК 02. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите два правильных ответа. Какую информацию мастер должен извлечь из разбивочного чертежа и геодезической схемы перед началом работ? 
А) Точные координаты (колышки) местоположения крупных деревьев и малых архитектурных форм. 
Б) Коммерческую стоимость посадочного материала. 
В) Отметки высот (вертикальная планировка) для обеспечения стока ливневых вод. 
Г) Фамилии проектировщиков ландшафта.

	Поле для ответа: 
	

	Обоснование:
	



Задание 15.*** Формируемая ПК 2.1, 2.4, ОК 10. 
Тип: профессиональная ситуационная задача. 
Время: 5 мин. 
Инструкция: Напишите аргументированный ответ (4-5 предложений). 
Текст задания: Мастер руководит бригадой по устройству рулонного газона. Подготовлено основание, но утром выяснилось, что поставка рулонов задерживается на 12 часов из-за поломки грузовика, а по прогнозу к вечеру обещают затяжные ливни, которые размоют подготовленное основание. Ваши действия как руководителя? 

	Поле для ответа: 
	










ВАРИАНТ 2
Задание 1.* Формируемая ПК 2.1. 
Тип: закрытый на установление последовательности. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Расположите этапы подготовки основания для мощения садовой дорожки в правильной последовательности. Запишите последовательность букв. 
А) Устройство подушки из щебня и песка с виброуплотнением. 
Б) Разбивка осей дорожки, снятие плодородного слоя грунта на проектную глубину.
 В) Укладка тротуарной плитки на гарцовку или песок. 
Г) Устройство геотекстиля для разделения слоев и предотвращения пучения. 

	Поле для ответа
	
	
	
	



Задание 2.** Формируемая ПК 2.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия.
Время: 3 мин. 
Инструкция: Установите соответствие между видом работ и оптимальным инструментом/средством малой механизации.
	Вид работ
	Инструмент / Механизм

	1. Культивация почвы в цветнике без повреждения корней
	А) Садовые ножницы и секатор

	2. Формовка топиарных фигур из туи
	Б) Ручной культиватор / мотыга

	3. Полив газона площадью 5 соток
	В) Бензопила (при валке) / Сучкорез

	4. Удаление аварийного сухостоя
	Г) Дождеватель (спринклер) / Шланг с разбрызгивателем

	
	Д) Аккумуляторный кусторез



	Поле для ответа 
	
	
	

	
	
	
	



Задание 3.** Формируемая ПК 2.3. 
Тип: открытый с развернутым ответом. 
Время: 4 мин. 
Инструкция: Напишите связный ответ (3-4 предложения). 
Текст задания: Вы принимаете партию саженцев плодовых деревьев с открытой корневой системой (ОКС). Назовите 4 критических признака, по которым вы оцените их жизнеспособность и качество.
 
	Поле для ответа
	





Задание 4. **Формируемая ПК 2.4. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите один правильный вариант и кратко объясните свой выбор.
Текст задания: Работник приступает к работе с бензиновым триммером (мотокосой). Какое требование охраны труда является критическим при заправке инструмента? А) Заправку можно производить при работающем двигателе для проверки уровня. Б) Заправку необходимо производить на открытом воздухе, при заглушенном и остывшем двигателе, используя воронку. В) Достаточно протереть разлитое топливо сухой тряпкой после заправки. 

	Поле для ответа:
	

	 Обоснование:
	




Задание 5.** Формируемая ПК 2.2. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите два правильных ответа. Какие преимущества дает использование гидропоники/аэропоники в защищенном грунте при выращивании рассады цветочных культур? 
А) Исключается риск почвенных инфекций и вредителей. 
Б) Требует меньше затрат на электроэнергию и освещение.
 В) Обеспечивает точный контроль питательных веществ и ускорение роста. 
Г) Позволяет выращивать только крупномерные деревья. 

	Поле для ответа:
	

	 Обоснование:
	



Задание 6.* Формируемая ОК 01, ОК 02. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Установите соответствие между свойством почвы и методом его улучшения.

	Свойство / Проблема
	Метод улучшения

	1. Высокая кислотность (pH < 5)
	А) Внесение речного песка, дренаж.

	2. Тяжелый, глинистый, застойный грунт
	Б) Известкование (внесение доломитовой муки, мела).

	3. Бедность органикой, низкая влагоемкость
	В) Внесение компоста, торфа, сидерация.



	Поле для ответа 
	
	
	

	
	
	
	



Задание 7.** Формируемая ПК 2.4.
 Тип: закрытый на установление последовательности.
 Время: 2 мин. 
Инструкция: Расположите алгоритм действий мастера при обнаружении возгорания сухой травы вблизи места складирования горюче-смазочных материалов (ГСМ). 
А) Отключить электропитание на объекте (если есть риск). 
Б) Оповестить бригаду, эвакуировать людей из опасной зоны. 
В) Вызвать пожарную охрану (101/112). 
Г) Приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, песок, вода), если очаг небольшой. 

	Поле для ответа
	
	
	
	




Задание 8.** Формируемая ПК 2.1, ОК 04. 
Тип: открытый с развернутым ответом.
 Время: 4 мин. Инструкция: Напишите ответ (3-4 предложения). 
Текст задания: Вам поручено создать партерный газон на площади 1000 кв.м. Сроки поджимают. В вашем распоряжении: 4 рабочих, 1 мотоблок, 2 катка, 2 сеялки, шланги. Опишите, как вы организуете поточный метод работы бригады для ускорения процесса. 

	Поле для ответа
	





Задание 9.* Формируемая ПК 2.3.
 Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите правильный вариант и объясните. 
Текст задания: Почему после посадки крупномеров и кустарников мастер обязан организовать обильный полив, даже если идет мелкий дождь? 
А) Чтобы смыть пыль с листьев для фотосинтеза.
 Б) Чтобы вытеснить воздушные карманы из почвы и обеспечить плотное прилегание грунта к корням (контакт).
 В) Чтобы снизить температуру почвы в жаркий день.


	Поле для ответа: 
	


	Обоснование:
	






Задание 10.** Формируемая ОК 07, ПК 2.1. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите два правильных ответа. Какие методы ухода за газоном соответствуют принципам бережливого производства и экологии? 
А) Использование мульчирования скошенной травой (оставление мульчи на газоне). 
Б) Сжигание сухой листвы и растительных остатков на территории парка. 
В) Сбор и компостирование растительных остатков для получения органического удобрения. 
Г) Применение химических дефолиантов для уничтожения сорняков в приствольных кругах. 

	Поле для ответа: 
	


	Обоснование:
	






Задание 11. *Формируемая ПК 2.3. 
Тип: закрытый на установление последовательности.
 Время: 2 мин. 
Инструкция: Расположите этапы весеннего ухода за газоном после схода снега. 
А) Первая подкормка азотными удобрениями. 
Б) Сбор прошлогодней сухой травы и мусора веерными граблями. 
В) Скарификация (вычесывание) и аэрация (прокалывание) дернины.
 Г) Первое скашивание (при высоте травы 8-10 см). 

	Поле для ответа
	
	
	
	



Задание 12.** Формируемая ПК 2.2. 
Тип: закрытый на установление соответствия. 
Время: 2 мин. 
Инструкция: Установите соответствие между видом обрезки и ее целью.
	Вид обрезки
	Цель

	1. Санитарная
	А) Придание кроне определенной геометрической формы.

	2. Формовочная
	Б) Удаление сухих, сломанных и больных ветвей.

	3. Омолаживающая
	В) Глубокая обрезка старых ветвей для пробуждения спящих почек и роста новых побегов.



	Поле для ответа:

		
	

	
	
	



Задание 13. **Формируемая ПК 2.3. 
Тип: комбинированный с выбором одного верного ответа и обоснованием. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите правильный вариант и объясните. 
Текст задания: Какую главную ошибку допускают рабочие при весеннем уходе за хвойными растениями, и как мастер должен это проконтролировать? 
А) Полив теплой водой. 
Б) Отсутствие притенения и обильного полива, что приводит к весеннему ожогу хвои и иссушению. 
В) Внесение азотных удобрений в мае.

	Поле для ответа: 
	


	Обоснование:
	





Задание 14.** Формируемая ОК 01, ОК 02. 
Тип: комбинированный с выбором нескольких вариантов. 
Время: 3 мин. 
Инструкция: Выберите два правильных ответа. Какие показатели мастер должен контролировать для оценки эффективности работы тепличного хозяйства (защищенного грунта)? 
А) Температурно-влажностный режим и освещенность.
 Б) Политические предпочтения заказчика. 
В) Концентрацию питательного раствора (EC) и кислотность (pH).
 Г) Количество отгулов у персонала. 

	Поле для ответа: 
	


	Обоснование:
	




:
Задание 15.***Формируемая ПК 2.1, 2.4, ОК 10. Тип: профессиональная ситуационная задача. Время: 5 мин. Инструкция: Напишите аргументированный ответ (4-5 предложений). Текст задания: Мастер руководит бригадой по посадке крупномеров. В разгар работы экскаватель повреждает подземный силовой кабель. Обесточен только участок. Один из рабочих получил легкий удар током (в сознании). Ваши действия как руководителя по алгоритму охраны труда и организации дальнейших работ? 

	Поле для ответа: 

	

























Ключи и критерии оценивания
Таблица ключей (Вариант 1 / Вариант 2)
	№
	Тип
	Ответ (В1)
	Ответ (В2)
	Критерии (макс. балл)

	1
	Послед.
	БВАГ
	БГДАВ
	1 б. - верно; 0 б. - ошибка

	2
	Соответ.
	1В, 2Д, 3Г, 4Д (Прим: 4-Д или А в зав. от толщины, принимаем Д) -> Корректно: 1В, 2Д, 3Г, 4Д
	1Б, 2Д, 3Г, 4В
	1 б. - верно; 0 б. - ошибка

	3
	Разверн.
	1) Развитая корневая система в контейнере. 2) Отсутствие болезней/вредителей. 3) Здоровый прирост текущего года. 4) Отсутствие механических повреждений коры.
	1) Развитая мочковатая/стержневая корневая. 2) Наличие каллюса на срезах. 3) Эластичная кора на штамбе. 4) Наличие сформированных почек.
	2 б. - 3-4 факта + термины. 1 б. - 2 факта. 0 б. - ошибки

	4
	Комбин.
	Б. Обоснование: Пестициды токсичны, могут вызвать ожог слизистых и отравление парами.
	Б. Обоснование: Пары бензина взрывоопасны, горячий двигатель может стать источником возгорания.
	2 б. - выбор + обоснование. 1 б. - только выбор. 0 б. - неверно

	5
	Множ.
	А, Г. Обоснование: Повреждение камбия и гниль ведут к гибели растения.
	А, В. Обоснование: Гидропоника исключает почвенные патогены и дает точный контроль питания.
	2 б. - 2 ответа + обоснование. 1 б. - 1 ответ. 0 б. - неверно

	6
	Соответ.
	1Б, 2А, 3В
	1Б, 2А, 3В
	1 б. - верно; 0 б. - ошибка

	7
	Послед.
	БГАВ
	БВАГ
	1 б. - верно; 0 б. - ошибка

	8
	Разверн.
	Землекопы готовят ямы, крановщик подает и опускает деревья, посадчики засыпают и уплотняют. Мастер координирует подачу. Поточный метод.
	Рабочие делятся на звенья: 2 готовят основание, 2 укладывают и трамбуют, 1 контролирует уровень. Мастер следит за качеством и темпом.
	2 б. - суть + применение. 1 б. - только суть. 0 б. - ошибки

	9
	Комбин.
	Б. Обоснование: Заглубление шейки нарушает газообмен, кора преет, дерево гибнет.
	Б. Обоснование: Вода вытесняет воздух, корни должны плотно контактировать с почвой, иначе высохнут.
	2 б. - выбор + обоснование. 1 б. - только выбор. 0 б. - неверно

	10
	Множ.
	А, В. Обоснование: Мульча сохраняет влагу, капельный полив экономит воду и предотвращает эрозию.
	А, В. Обоснование: Мульчирование возвращает органику, компостирование создает удобрение, сжигание запрещено.
	2 б. - 2 ответа + обоснование. 1 б. - 1 ответ. 0 б. - неверно

	11
	Послед.
	БГВА
	БВАГ
	1 б. - верно; 0 б. - ошибка

	12
	Соответ.
	1Б, 2А, 3В
	1Б, 2А, 3В
	1 б. - верно; 0 б. - ошибка

	13
	Комбин.
	Б. Обоснование: Обильное сокодвижение ведет к потере питательных веществ и ослаблению дерева.
	Б. Обоснование: Хвоя чувствительна к ультрафиолету, а корни не качают воду из мерзлой/сухой почвы.
	2 б. - выбор + обоснование. 1 б. - только выбор. 0 б. - неверно

	14
	Множ.
	А, В. Обоснование: Мастеру нужны точные координаты для разбивки и высотные отметки для ливневки.
	А, В. Обоснование: Микроклимат (температура, свет) и химия раствора (EC, pH) - база для роста.
	2 б. - 2 ответа + обоснование. 1 б. - 1 ответ. 0 б. - неверно

	15
	Ситуац.
	1) Приказать бригаде временно укрыть основание геотекстилем/пленкой от размывания. 2) Перераспределить рабочих на другие участки (уход, подготовка ям). 3) Связаться с поставчиком, скорректировать график. 4) После дождя дать просохнуть и возобновить укладку.
	1) Немедленно отключить рубильник, отогнать технику. 2) Оказать первую помощь, вызвать скорую. 3) Оградить место аварии, вызвать аварийную службу. 4) Работы остановить до получения разрешения.
	3 б. - верный алгоритм + обоснование. 2 б. - частичное решение. 1 б. - общие слова. 0 б. - грубые ошибки по ОТ





Максимальный первичный балл за каждый вариант — 25 баллов.
Схема перевода в оценку
	Первичный балл
	Оценка по 5-балльной системе
	Уровень освоения ПК

	22–25
	5 (отлично)
	Профессиональный (готовность к самостоятельному руководству бригадой, принятию решений)

	17–21
	4 (хорошо)
	Продвинутый (умение координировать работы с незначительными недочетами в планировании)

	12–16
	3 (удовлетворительно)
	Базовый (понимание технологий, но трудности в оперативном управлении и оценке качества)

	0–11
	2 (неудовлетворительно)
	Недостаточный (не сформированы ПК, нарушение норм ОТ, незнание технологий)



