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Пояснительная записка

Методические рекомендации (МР) к практическим занятиям по ПМ.02 Осуществление оперативного руководства работниками (координация деятельности) при производстве работ по благоустройству, озеленению, техническому обслуживанию и содержанию на территориях и объектах городских, сельских поселений и межселенных территориях разработаны в соответствии с рабочей программой указанной дисциплины.
Данные методические рекомендации предназначены для организации и проведения практических занятий для обучающихся по профессии 35.01.19 «Мастер садово‑паркового и ландшафтного строительства».
Результаты освоения программы по дисциплине отражают достижение обучающимися общих компетенций, установленных федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

Практическое занятие № 1. Соответствие экологических условий территории требованиям древесно‑кустарниковой, цветочно‑декоративной растительности и газонных трав
Цель: научиться оценивать пригодность участка (освещённость, влажность, тип почвы, микроклимат) для конкретных видов растений; выявлять несоответствия и предлагать корректировки.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 10.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Преподаватель кратко поясняет критерии оценки участка: освещённость (тень/полутень/солнце), влажность, тип и кислотность почвы, ветровая нагрузка, близость коммуникаций. Раздаёт адаптированные условные обозначения (крупные пиктограммы + текст).
	Карта/схема участка, условные знаки (адаптированные), чек‑лист «Экологические условия»
	Понимание критериев оценки

	10–30 мин
	Сбор и анализ данных
	Студенты в парах работают по схеме/фото участка: определяют зоны по освещённости, влажности, типу почвы. Заполняют таблицу: «Зона — параметры — ограничения — подходящие культуры (предварительно)».
	Схема/фото, таблица‑шаблон, линейка, карандаш
	Таблица с параметрами зон

	30–55 мин
	Сопоставление с требованиями культур
	По справочнику/каталогу подбирают 3–4 вида растений (дерево, кустарник, многолетник, газонная трава) и проверяют соответствие их требованиям параметрам зон. Отмечают несоответствия.
	Каталог растений (крупные фото, краткие описания), нормативы по требованиям культур, калькулятор
	Список подходящих культур и выявленных несоответствий

	55–75 мин
	Предложения по корректировке
	Предлагают меры: дренаж, внесение песка/торфа, подбор теневыносливых/засухоустойчивых видов, изменение планировки. Указывают ресурсы и сроки.
	Шаблон предложений, нормы, калькулятор
	Предложения по адаптации участка

	75–85 мин
	Адаптация под барьеры
	Обсуждают, как упростить восприятие информации для работников с разными ограничениями: крупные пиктограммы, аудио‑описание, тактильные образцы почвы/листьев (если есть).
	Чек‑лист адаптации, фотопримеры
	Предложения по форматам подачи данных

	85–90 мин
	Итоги
	2–3 пары кратко представляют результаты. Обсуждение реалистичности мер.
	Работы, чек‑лист обратной связи
	Итоговые выводы и корректировки



Практическое занятие № 2. Подбор древесно‑кустарниковых, цветочно‑декоративных растений с учётом их функционального значения и эстетических свойств
Цель: освоить алгоритм подбора ассортимента растений по функциональным и декоративным критериям, учитывая биологические требования культур.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 03, ОК 04, ОК 10.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Критерии подбора: функция (шумозащита, зонирование), декоративность (цвет, форма, сезонная динамика), биологические требования (почва, свет, влага). Раздача шаблонов с пиктограммами.
	Критерии, примеры композиций, шаблон таблицы
	Понимание критериев

	10–35 мин
	Анализ условий участка
	По схеме определяют освещённость, тип почвы, ветровую нагрузку, близость дорожек. Заполняют «Паспорт зоны».
	Схема участка, шкала освещённости, чек‑лист условий
	Паспорт зоны

	35–60 мин
	Подбор растений
	Из каталога выбирают 6–8 видов (2 дерева, 2 кустарника, 2 многолетника, 2 почвопокровных). Указывают высоту, сроки цветения, требования к уходу.
	Каталог (крупные фото), шаблон таблицы, калькулятор
	Таблица ассортимента

	60–75 мин
	Проверка совместимости и ухода
	Проверяют сочетание по срокам цветения, исключают агрессивные виды. Прописывают краткие рекомендации по уходу (полив, обрезка, мульчирование).
	Рекомендации по уходу, чек‑лист совместимости
	Рекомендации по уходу

	75–85 мин
	Адаптация и согласование
	Обсуждают варианты в мини‑группах, выбирают 1 итоговый вариант. Упрощают описание для работников с ОВЗ (крупный текст, пиктограммы).
	Шаблоны описаний, чек‑лист адаптации
	Итоговый ассортимент и упрощённое описание

	85–90 мин
	Итоги
	Краткое представление 2–3 вариантов. Обсуждение баланса декоративности и простоты ухода.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 3. Определение состава, технологии приготовления питательных растворов и виды оборудования при выращивании в защищённом грунте
Цель: научиться рассчитывать состав растворов, подбирать оборудование и описывать технологию приготовления.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 02, ОК 07, ОК 10.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Структура питательного раствора: макро‑ и микроэлементы, pH, EC. Оборудование: баки, дозаторы, фильтры, системы капельного полива. Раздача адаптированных схем.
	Схемы оборудования, формулы расчёта, пример раствора
	Понимание структуры и оборудования

	10–35 мин
	Расчёт состава раствора
	По заданию рассчитывают концентрации N, P, K, Ca, Mg, микроэлементов для 100 л воды. Указывают порядок растворения солей.
	Формулы, нормы, калькулятор, таблица‑шаблон
	Расчёт состава и порядок приготовления

	35–55 мин
	Подбор оборудования
	Подбирают оборудование под объём и тип культур (рассада/взрослые растения). Указывают производительность, особенности эксплуатации.
	Каталог оборудования, нормы, чек‑лист подбора
	Список оборудования и его параметры

	55–70 мин
	Технология приготовления и контроль
	Описывают последовательность: подготовка воды, растворение солей, контроль pH/EC, фильтрация, подача. Указывают точки контроля.
	Шаблон техкарты, нормы контроля
	Раздел технологии и контроля

	70–80 мин
	Экобезопасность и адаптация
	Оценивают риски (передозировка, засоление), предлагают меры. Упрощают инструкции (пиктограммы, пошаговые карточки).
	Чек‑лист рисков, чек‑лист адаптации
	Меры безопасности и адаптированные инструкции

	80–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 расчётов. Обсуждение точности и реалистичности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 4. 
Определение дозы удобрений (в действующем веществе и физической массе)
Цель: освоить методику расчёта доз удобрений в действующем веществе (N, P, K) и в физической массе.
Формируемые компетенции: ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Формулы: доза в д.в. = норма × площадь; физическая масса = доза в д.в. / содержание в удобрении. Примеры расчётов.
	Формулы, примеры, калькулятор
	Понимание методики

	10–35 мин
	Сбор данных
	По схеме определяют площади газонов, цветников, живых изгородей. Выписывают нормы внесения (г/м² или кг/га).
	Схема, нормативы, таблица‑шаблон
	Таблица площадей и норм

	35–65 мин
	Расчёты
	Рассчитывают дозы в д.в. и физическую массу для 3–4 видов удобрений. Округляют с учётом запаса 5–10%.
	Калькулятор, формулы, таблица
	Расчёты и итоговые объёмы

	65–80 мин
	Контроль и безопасность
	Прописывают меры контроля качества внесения (равномерность, отсутствие комков), меры безопасности (СИЗ, хранение).
	Правила охраны труда, чек‑лист контроля
	Меры контроля и безопасности

	80–85 мин
	Адаптация
	Упрощают расчёты и инструкции для работников с ОВЗ (крупные цифры, пиктограммы СИЗ).
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные материалы

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 расчётов. Обсуждение ошибок и точности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 5.
Выбор оптимальных удобрений, срок и способы внесения
Цель: обоснованно выбирать виды удобрений и определять оптимальные сроки и способы внесения.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 03, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Виды удобрений: органические, минеральные, пролонгированные. Способы: основное, припосевное, подкормки. Сроки: весна, лето, осень.
	Схема способов и сроков, примеры
	Понимание вариантов

	10–35 мин
	Анализ культур и условий
	Для 3–4 культур (дерево, кустарник, многолетник, газон) определяют потребности в N, P, K и чувствительность к солям. Учитывают тип почвы и климат.
	Каталог культур, нормы, календарь агроработ
	Таблица потребностей культур

	35–60 мин
	Выбор удобрений и расчёт доз
	Подбирают удобрения и рассчитывают дозы с учётом потребностей и норм. Указывают содержание д.в.
	Нормативы, калькулятор, таблица
	Список удобрений и дозы

	60–75 мин
	Сроки и способы внесения
	Определяют оптимальные сроки и способы для каждой культуры. Прописывают последовательность и технику безопасности.
	Календарь, правила охраны труда
	План внесения удобрений

	75–85 мин
	Адаптация и проверка
	Упрощают план (крупные ячейки, пиктограммы), проверяют понятность для работников с ОВЗ.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированный план

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 планов. Обсуждение реалистичности и точности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 6. Определение метода, препарата и режима обработки посадочного материала и семян
Цель: освоить выбор методов предпосевной обработки, препаратов и режимов для повышения качества материала.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 01, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Методы: протравливание, замачивание, барботирование. Препараты: фунгициды, стимуляторы роста. Режимы: концентрация, экспозиция, температура.
	Схемы методов, примеры препаратов, нормы
	Понимание методов и препаратов

	10–35 мин
	Анализ материала
	Для 3–4 видов (семена, луковицы, черенки, саженцы) определяют риски (болезни, низкая всхожесть) и цели обработки.
	Каталог материалов, нормы, чек‑лист рисков
	Таблица рисков и целей

	35–60 мин
	Подбор метода, препарата, режима
	Подбирают метод, препарат, концентрацию, экспозицию, температуру. Указывают меры безопасности.
	Справочник препаратов, нормы, правила охраны труда
	Таблица методов и режимов

	60–75 мин
	Контроль качества
	Прописывают критерии эффективности (всхожесть, приживаемость), методы контроля (пробные партии, визуальный осмотр).
	Чек‑листы контроля, нормы
	Раздел контроля качества

	75–85 мин
	Адаптация инструкций
	Упрощают инструкции: крупные ячейки, пиктограммы СИЗ, пошаговые карточки.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные инструкции

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 подборок. Обсуждение безопасности и эффективности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 7. Определение набора, последовательности и агротехнических требований к приёмам обработки почвы
Цель: составить последовательность приёмов обработки почвы с указанием агротехнических требований.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 01, ОК 07, ОК 10.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Приёмы: вспашка, культивация, боронование, прикатывание. Требования: глубина, сроки, влажность, равномерность.
	Схемы приёмов, нормы, примеры
	Понимание приёмов и требований

	10–35 мин
	Определение набора приёмов
	Для 2–3 объектов (цветник, газон, питомник) определяют набор приёмов и их цели.
	Нормативы, чек‑лист приёмов
	Таблица приёмов по объектам

	35–60 мин
	Последовательность и параметры
	Указывают последовательность, глубину, сроки, влажность, технику. Прописывают контроль качества.
	Шаблон последовательности, нормы, чек‑лист контроля
	Последовательность и параметры приёмов

	60–75 мин
	Ресурсосбережение и безопасность
	Предлагают меры по минимизации лишних проходов, экономии топлива, безопасности (ограждение, СИЗ).
	Правила охраны труда, нормы расхода ГСМ
	Меры ресурсосбережения и безопасности

	75–85 мин
	Адаптация схем
	Упрощают схемы: пиктограммы приёмов, крупные ячейки, аудио‑описание последовательности.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные схемы

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 схем. Обсуждение эффективности и безопасности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 8. 
Определение компонентов в составе плодородного грунта и их соотношения
Цель: подобрать компоненты грунта и их пропорции для разных целей.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 02, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Компоненты: торф, песок, компост, дерновая земля, перлит, вермикулит. Пропорции для разных целей (посадка, цветники, газоны, контейнеры).
	Схемы пропорций, примеры составов
	Понимание компонентов и пропорций

	10–35 мин
	Определение целей и подбор компонентов
	Для 3–4 целей определяют требуемые свойства грунта (водопроницаемость, влагоёмкость, плотность) и подбирают компоненты.
	Нормативы, справочник компонентов
	Таблица целей и компонентов

	35–60 мин
	Расчёт пропорций и объёмов
	Рассчитывают пропорции и объёмы для заданных площадей. Округляют с запасом 5–10%.
	Калькулятор, формулы, таблица‑шаблон
	Пропорции и объёмы компонентов

	60–75 мин
	Экологические требования
	Оценивают источники компонентов (торф, песок), предлагают альтернативы (компост, вторичные материалы).
	Нормативы, чек‑лист экотребований
	Предложения по экотребованиям

	75–85 мин
	Адаптация расчётов
	Упрощают расчёты: крупные цифры, пиктограммы компонентов, пошаговые карточки.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные расчёты

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 составов. Обсуждение реалистичности и экологичности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы





Практическое занятие № 9. 
Определение требований к компонентам грунта, порядок заготовки и смешивания
Цель: освоить требования к качеству компонентов, порядок заготовки, хранения и смешивания.
Формируемые компетенции: ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Требования: фракция, влажность, кислотность, отсутствие семян сорняков, патогенов. Порядок: заготовка, просеивание, хранение, смешивание.
	Нормативы, схемы этапов, примеры
	Понимание требований и этапов

	10–35 мин
	Требования к компонентам
	Для 4–5 компонентов (торф, песок, компост и др.) определяют требования и методы контроля.
	Справочник компонентов, чек‑листы контроля
	Таблица требований и методов контроля

	35–60 мин
	Порядок заготовки и хранения
	Прописывают этапы заготовки, условия хранения (навес, защита от осадков), сроки. Указывают технику и инвентарь.
	Нормативы, правила охраны труда
	Порядок заготовки и хранения

	60–75 мин
	Технология смешивания
	Описывают последовательность смешивания, контроль однородности, точки контроля качества.
	Шаблон техкарты, чек‑лист контроля
	Технология смешивания и контроль

	75–85 мин
	Адаптация инструкций
	Упрощают инструкции: пиктограммы этапов, крупные ячейки, аудио‑описание.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные инструкции

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 техкарт. Обсуждение точности и безопасности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 10. 
Определение метода обеззараживания культивационных сооружений, оборудования, грунтов
Цель: научиться выбирать методы обеззараживания (термический, химический, биологический) для теплиц, стеллажей, тары, грунтов с учётом эффективности, безопасности и условий применения.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 01, ОК 07, ОК 10.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Преподаватель поясняет виды объектов обеззараживания (сооружения, оборудование, тара, грунт) и методы (термические, химические, биологические). Акцент на требованиях безопасности при работе с химикатами. Раздаёт адаптированные карточки-схемы (пиктограммы + крупный текст).
	Карточки-схемы методов, правила охраны труда, чек‑лист «Безопасность при обеззараживании»
	Понимание методов и требований безопасности

	10–30 мин
	Анализ объектов и рисков
	Студенты в парах анализируют 3–4 объекта (теплица, стеллажи, ящики, грунт): определяют риски (патогены, вредители, споры), условия (температура, влажность, доступность). Заполняют таблицу: «Объект — риски — допустимые методы».
	Шаблон таблицы, фото/схемы объектов, справочник патогенов
	Таблица с рисками и допустимыми методами

	30–55 мин
	Подбор метода, параметров, препаратов
	Для каждого объекта подбирают метод, параметры (температура/экспозиция/концентрация) и препараты (при химическом методе). Указывают нормы расхода и меры предосторожности.
	Справочник препаратов и норм, калькулятор, шаблоны расчётов
	Список методов, параметров и препаратов с мерами безопасности

	55–70 мин
	Расчёт потребности и контроль качества
	Рассчитывают объёмы/площади обработки, количество препарата/топлива. Прописывают точки контроля (визуальный осмотр, пробы, термометрия).
	Калькулятор, нормы расхода, чек‑листы контроля
	Расчёты и план контроля качества

	70–80 мин
	Адаптация инструкций
	Упрощают инструкции для работников с ОВЗ: крупные ячейки, пиктограммы СИЗ, пошаговые карточки, дублирование аудио.
	Чек‑лист адаптации, образцы адаптированных карточек
	Адаптированные инструкции и карточки

	80–90 мин
	Итоги
	2–3 пары представляют подбор методов. Обсуждают реалистичность, безопасность, экологичность.
	Работы, чек‑лист обратной связи
	Итоговые выводы и корректировки



Практическое занятие № 11.
Определение глубины посева и посадки, размеров посадочных ям и траншей, схемы посева и посадки, норм посева и посадки
Цель: освоить нормативы глубины, размеров ям/траншей, схем и норм посадки для разных культур и уметь обосновывать выбор.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Нормативы глубины и размеров для деревьев, кустарников, многолетников, газонов. Схемы посадки (рядовая, шахматная, групповая). Раздача шаблонов с пиктограммами.
	Схемы посадки, нормативы, примеры
	Понимание нормативов и схем

	10–35 мин
	Сбор данных по культурам
	Для 4–5 культур (дерево, кустарник, многолетник, почвопокровное, газон) выписывают требования: глубина, диаметр ямы/шаг, схема, нормы.
	Каталог культур, нормативы, таблица‑шаблон
	Таблица требований по культурам

	35–60 мин
	Расчёт параметров для участка
	По схеме участка рассчитывают количество растений, размеры ям/траншей, общую площадь. Округляют с запасом 5–10%.
	Схема участка, калькулятор, формулы
	Расчёты количества и параметров

	60–75 мин
	Контроль и безопасность
	Прописывают критерии приёмки (вертикальность, глубина, уплотнение), меры безопасности (ограждение, СИЗ, техника).
	Правила охраны труда, чек‑листы контроля
	План контроля и мер безопасности

	75–85 мин
	Адаптация материалов
	Упрощают схемы и расчёты: крупные цифры, пиктограммы, аудио‑описание.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные схемы и расчёты

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 расчётов. Обсуждение точности и реалистичности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы





Практическое занятие № 12.
Определение срока посадки (посева) с учётом почвенно‑климатических особенностей территории
Цель: научиться определять оптимальные сроки посадки/посева с учётом климатических условий Пермского края.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 03, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Климатические факторы: риск заморозков, прогрев почвы, влажность. Календарь агроработ Пермского края. Раздача адаптированного календаря (крупный шрифт, цветовые зоны).
	Календарь агроработ, климатические данные, примеры
	Понимание факторов и календаря

	10–35 мин
	Анализ культур и условий
	Для 4–5 культур определяют критические температуры, оптимальную влажность почвы, сроки укоренения. Сопоставляют с климатом участка.
	Каталог культур, климатические нормы, таблица‑шаблон
	Таблица потребностей культур и условий участка

	35–60 мин
	Определение сроков
	Назначают сроки посадки/посева, указывают буферные периоды на случай заморозков/засухи. Прописывают признаки готовности почвы.
	Календарь, калькулятор, нормы
	План сроков с буферными периодами

	60–75 мин
	Контроль и корректировка
	Прописывают методы контроля (термометрия почвы, визуальный осмотр), варианты переноса сроков при отклонениях.
	Чек‑листы контроля, правила корректировки
	План контроля и корректировки сроков

	75–85 мин
	Адаптация плана
	Упрощают план: цветовые маркеры сроков, пиктограммы погодных условий, аудио‑описание.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированный календарный план

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 планов. Обсуждение реалистичности и гибкости.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 13. Определение срока посева газонных трав с учётом почвенно‑климатических особенностей
Цель: освоить расчёт сроков посева газонных трав для конкретных участков.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 01, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Факторы: прогрев почвы до +10…+12 °C, влажность, отсутствие заморозков. Особенности газонных трав (всхожесть, чувствительность).
	Схемы факторов, примеры сроков, адаптированные памятки
	Понимание факторов и требований газонных трав

	10–35 мин
	Анализ участка и культур
	По схеме определяют экспозицию, уклон, тип почвы, затенённость. Для 2–3 травосмесей выписывают сроки и требования.
	Схема участка, каталог травосмесей, таблица‑шаблон
	Паспорт участка и требования травосмесей

	35–60 мин
	Расчёт сроков и норм
	Назначают оптимальные сроки, рассчитывают нормы высева с учётом запаса 10–15%. Указывают признаки готовности участка.
	Калькулятор, формулы, нормы высева
	Сроки и нормы высева, признаки готовности

	60–75 мин
	Контроль и безопасность
	Прописывают контроль влажности, температуры почвы, меры безопасности (СИЗ, ограждение).
	Правила охраны труда, чек‑листы контроля
	План контроля и безопасности

	75–85 мин
	Адаптация расчётов
	Упрощают расчёты и инструкции: крупные цифры, пиктограммы, пошаговые карточки.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные расчёты и карточки

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 вариантов. Обсуждение точности и гибкости сроков.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы





Практическое занятие № 14.
Методика разработки технологических карт в декоративном садоводстве
Цель: освоить структуру и содержание техкарты для объектов декоративного садоводства.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.4, ОК 02, ОК 03.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Структура техкарты: операции, нормы времени, материалы, контроль, охрана труда. Раздача шаблона с крупными ячейками и пиктограммами.
	Шаблон техкарты, пример готовой карты
	Понимание структуры

	10–35 мин
	Выбор объекта и операций
	Для объекта (цветник/живая изгородь) определяют перечень операций, их последовательность и цели.
	Нормативы, чек‑лист операций
	Перечень операций и их последовательность

	35–60 мин
	Нормы, материалы, техника
	Указывают нормы времени, расход материалов, потребность в технике и инвентаре.
	Нормы выработки, расценки, калькулятор
	Нормы и потребность в ресурсах

	60–75 мин
	Контроль и охрана труда
	Прописывают критерии качества, точки контроля, меры безопасности, СИЗ.
	Правила охраны труда, чек‑листы контроля
	Раздел контроля и безопасности

	75–85 мин
	Адаптация техкарты
	Упрощают формулировки и оформление: крупный шрифт, пиктограммы, цветовые маркеры.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированная техкарта

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 техкарт. Обсуждение полноты и понятности.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 15. Методика разработки технологических карт в цветоводстве
Цель: адаптировать методику техкарт под специфику цветоводства.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 02, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Особенности цветоводства: короткие циклы, высокая интенсивность, контроль декоративности. Раздача специализированного шаблона.
	Шаблон для цветоводства, примеры карт
	Понимание специфики

	10–35 мин
	Операции и сроки
	Для 2–3 культур определяют операции и сроки с учётом фаз развития. Указывают декоративные критерии приёмки.
	Календарь фаз развития, нормативы
	Перечень операций с сроками и критериями

	35–60 мин
	Ресурсы и контроль
	Рассчитывают потребность в материалах, воде, субстратах. Прописывают ежедневный контроль декоративности и качества.
	Нормы расхода, калькулятор, чек‑листы
	Потребность в ресурсах и план контроля

	60–75 мин
	Безопасность и ресурсосбережение
	Прописывают меры безопасности и способы экономии воды/субстратов (повторное использование, капельный полив).
	Правила охраны труда, нормы ресурсосбережения
	Меры безопасности и ресурсосбережения

	75–85 мин
	Адаптация техкарты
	Упрощают карту: пиктограммы операций, цветовые зоны сроков, аудио‑описание этапов.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированная техкарта для цветоводства

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 карт. Обсуждение интенсивности и контроля.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 16. Методика разработки технологических карт в питомниководстве
Цель: разработать техкарту для питомника (выращивание саженцев, сеянцев).
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ОК 02, ОК 07.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Специфика питомника: длительные циклы, севооборот, контроль сортовой чистоты. Раздача шаблона для питомника.
	Шаблон, примеры карт, нормативы
	Понимание специфики питомника

	10–35 мин
	Операции и циклы
	Для участка питомника определяют операции по годам (посев/посадка, уход, пересадка, выкопка). Указывают цели и критерии приёмки по годам.
	Календарь питомниководства, нормативы
	План операций по годам

	35–60 мин
	Ресурсы, техника, контроль
	Рассчитывают потребность в удобрениях, воде, технике. Прописывают контроль качества (высота, диаметр, корневая система).
	Нормы расхода, калькулятор, чек‑листы контроля
	Потребность в ресурсах и план контроля

	60–75 мин
	Охрана труда и экология
	Прописывают меры безопасности при работе с техникой и ядохимикатами, способы минимизации отходов.
	Правила охраны труда, нормы экологии
	Меры безопасности и экологии

	75–85 мин
	Адаптация техкарты
	Упрощают карту: крупные ячейки, пиктограммы техники, цветовые маркеры этапов.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированная техкарта для питомника

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 карт. Обсуждение цикличности и контроля качества.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 17. Разработка мер при выявлении отклонений агротехнологических процессов
Цель: научиться выявлять отклонения, анализировать причины и предлагать корректирующие меры.
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 01, ОК 03.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж
	Виды отклонений: сроки, качество, ресурсы. Методика анализа причин (5 почему, диаграмма Исикавы). Раздача шаблонов анализа.
	Шаблоны анализа, примеры отклонений
	Понимание методики анализа

	10–35 мин
	Моделирование отклонений
	Рассматривают 3–4 типичных отклонения (задержка сроков, низкая всхожесть, засоление, повреждение вредителями). Заполняют «Паспорт отклонения».
	Чек‑лист отклонений, шаблоны паспортов
	Паспорта отклонений

	35–60 мин
	Анализ причин и меры
	Для каждого отклонения определяют причины и предлагают 2–3 корректирующие меры с указанием ресурсов и сроков.
	Шаблоны мер, нормы, калькулятор
	Список мер с ресурсами и сроками

	60–75 мин
	Оценка эффективности и рисков
	Оценивают эффективность мер, возможные риски, способы контроля результата.
	Чек‑листы оценки, критерии эффективности
	Оценка мер и план контроля

	75–85 мин
	Адаптация решений
	Упрощают решения: крупные ячейки, пиктограммы мер, аудио‑описание шагов.
	Чек‑лист адаптации
	Адаптированные решения

	85–90 мин
	Итоги
	Представление 2–3 решений. Обсуждение реалистичности и контроля.
	Работы, обратная связь
	Итоговые выводы



Практическое занятие № 18.
Дифференцированный зачёт
Цель: комплексная проверка освоения компетенций модуля через выполнение заданий, имитирующих реальные производственные ситуации.
Формируемые компетенции: все ПК 2.1–2.4, все ОК 01–10.
	Время
	Этап
	Действия
	Материалы
	Результат

	0–10 мин
	Инструктаж и распределение заданий
	Преподаватель раздаёт 3–4 варианта комплексных заданий (участок, культуры, ограничения). Объясняет критерии оценки и порядок представления результатов.
	Варианты заданий, критерии оценки, адаптированные инструкции
	Понимание задания и критериев

	10–40 мин
	Анализ и планирование
	Студенты анализируют задание, определяют этапы работ, подбирают культуры, рассчитывают ресурсы и сроки.
	Схемы, нормативы, калькуляторы, шаблоны таблиц
	План работ и расчёты ресурсов

	40–65 мин
	Разработка техкарт и мер контроля
	Составляют техкарту (операции, нормы, материалы, контроль, безопасность). Прописывают меры контроля и адаптации для работников с ОВЗ.
	Шаблоны техкарт, чек‑листы, правила охраны труда
	Техкарта и план контроля

	65–80 мин
	Подготовка презентации
	Формируют краткое описание решения (3–5 пунктов), подбирают визуальные материалы (схемы, фото, пиктограммы).
	Шаблоны презентаций, визуальные материалы
	Презентация решения

	80–85 мин
	Защита решений
	3–4 студента/группы представляют свои решения. Остальные задают вопросы, преподаватель даёт обратную связь.
	Презентации, чек‑лист оценки
	Обратная связь и оценка решений

	85–90 мин
	Подведение итогов
	Преподаватель подводит итоги, озвучивает оценки, выделяет лучшие решения и типичные ошибки.
	Работы, оценочные листы
	Итоговые оценки и рекомендации



